多Agent内容创作平台 — 技术方案与开发计划

LLM + 图像生成 + 视频生成 · 内容审核 · 平台发布对接

1  项目概述

1.1  项目背景

新媒体工作者日常需要在小红书、公众号、抖音等多个平台持续产出内容，涵盖文案、配图、短视频三大形态。本平台面向新媒体工作者，提供文案创作、图片生成、视频生成 3 个专业 Agent，用户根据需求直接选择对应 Agent，配合平台发布能力，实现从创作到发布的一站式工作流。

1.2  目标用户

新媒体运营、自媒体创作者、内容营销团队。核心场景：

- 日常图文笔记创作（小红书、公众号）

- 短视频脚本与素材制作（抖音、B站）

- 营销海报、封面图设计

- 多平台内容分发

1.3  核心能力

- 文案创作 Agent：小红书笔记、公众号文章、短视频脚本等平台化文案

- 图片生成 Agent：基于文字描述生成配图、封面、海报

- 视频生成 Agent：短视频素材生成、脚本转视频

- 内容审核：自动检测违规内容，确保合规

- 平台发布：对接小红书、微信公众号等平台 API，一键发布

1.4  设计目标

| 目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 响应速度 | 文字生成 < 5s，图片生成 < 30s，视频生成 < 5min |
| 内容质量 | 文案可用率 > 80%，图片满意率 > 70% |
| 合规率 | 内容审核通过率 > 99%，误判率 < 1% |
| 平台覆盖 | 一期支持小红书 + 微信公众号，二期扩展抖音/B站 |
| 可用性 | 系统可用率 > 99.5% |

2  系统架构设计

2.1  整体架构

系统采用「用户选择 Agent + 平台调度」的扁平架构。用户在界面中直接选择文案创作、图片生成、视频生成三个 Agent 之一，平台根据选择调度对应 Agent 执行，生成结果经内容审核后交付或发布。无需意图识别，交互更直接。

架构分层：

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | Web UI | Agent 选择入口、用户请求接入、身份认证 |
| 执行层 | 3 个专业子 Agent | 文案创作、图片生成、视频生成，用户直接选择 |
| 能力层 | LLM API / 图像API / 视频API | 底层模型服务，通过 API 调用 |
| 审核层 | 内容审核模块 | 文本审核 + 图片审核 + 视频审核 |
| 发布层 | 平台发布服务 | 对接各平台 OAuth + 发布 API |
| 存储层 | 数据库 + 对象存储 | 用户数据、生成内容、素材管理 |

2.2  请求处理流程

典型流程（用户选择「文案创作」Agent，输入"写一篇小红书探店笔记"）：

- 1. 用户在首页选择「文案创作」Agent

- 2. 进入文案创作工作台，输入需求（主题、平台、风格等）

- 3. 文案 Agent 调用 LLM API 生成文案

- 4. 右侧预览面板实时展示目标平台的排版效果

- 5. 用户确认后，可选择「生成配图」跳转图片 Agent 补充素材

- 6. 内容审核模块对文案进行合规检查

- 7. 审核通过后，用户点击「发布」，发布服务调用平台 API

- 8. 返回发布结果（链接、状态）

2.3  技术栈选型

| 类别 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Python FastAPI | 高性能异步框架，适合 Agent 服务 |
| Agent 框架 | 自研轻量框架 | 基于 LLM Function Calling 实现，核心代码 < 800 行 |
| 文字 LLM | 通义千问 API / OpenAI 兼容 API | 文案生成、内容分析 |
| 图像生成 | 通义万相 API / Stable Diffusion API | 文生图、图生图 |
| 视频生成 | 可灵 API / 通义万相视频 API | 文生视频、图生视频 |
| 内容审核 | 阿里云内容安全 / 自建审核模型 | 文本 + 图片 + 视频多模态审核 |
| 数据库 | PostgreSQL + Redis | 业务数据 + 缓存/队列 |
| 对象存储 | 阿里云 OSS / MinIO | 图片、视频等多媒体文件存储 |
| 任务队列 | Celery + Redis | 异步任务（图片/视频生成耗时较长） |
| 前端 | React + Tailwind CSS | Web 管理界面 |

2.4  前端交互设计

采用「首页 Agent 选择 + Agent 工作台（对话流 + 右侧预览面板）」两层结构。首页展示 3 个 Agent 卡片供用户选择，进入后为专属工作台，左侧对话流负责交互，右侧预览面板实时渲染目标平台的真实排版效果。

首页布局（Agent 选择）：

┌──────────────────────────────────────────────┐

│              新媒体 AI 创作平台               │

│                                              │

│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐    │

│   │ 文案创作  │ │ 图片生成  │ │ 视频生成  │    │

│   │ 小红书    │ │ 配图     │ │ 短视频   │    │

│   │ 公众号    │ │ 封面     │ │ 脚本转视频│    │

│   │ 脚本     │ │ 海报     │ │          │    │

│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘    │

│                                              │

│   最近创作记录 ...                            │

└──────────────────────────────────────────────┘

Agent 工作台布局（以文案创作 Agent 为例）：

┌─────────────────┬────────────────────────┐

│   对话 UI（左）   │   发布预览面板（右）      │

│                 │                        │

│ 用户: 写一篇小红书  │  ┌────────────────────┐  │

│        探店笔记   │  │ 小红书 预览          │  │

│ Agent: 生成中...  │  │                    │  │

│ Agent: 完成 ✓    │  │ （模拟真实发布效果）  │  │

│                 │  │ 带排版 + 标签        │  │

│                 │  └────────────────────┘  │

│                 │  [编辑] [换平台] [发布]   │

└─────────────────┴────────────────────────┘

右侧预览面板（发布效果预览）：

- 实时渲染目标平台的卡片样式（小红书图文排版 / 公众号模板排版）

- 展示标题、正文、配图、标签等完整内容

- 显示字数统计、平台限制提示

- 支持切换目标平台，自动适配排版

- 底部操作栏：编辑 / 切换平台 / 发布

布局示意：

┌─────────────────┬────────────────────────┐

│   对话 UI（左）   │   发布预览面板（右）      │

│                 │                        │

│ 用户: 帮我总结..   │  ┌────────────────────┐  │

│ Agent: 获取数据..  │  │ 小红书 预览          │  │

│ Agent: 分析趋势..  │  │                    │  │

│ Agent: 生成配图..  │  │ （模拟真实发布效果）  │  │

│ Agent: 完成 ✓    │  │ 带排版 + 图片 + 标签  │  │

│                 │  └────────────────────┘  │

│                 │  [编辑] [换平台] [发布]   │

│                 │                        │

└─────────────────┴────────────────────────┘

技术实现要点：

- 对话流：SSE 流式输出，支持 Markdown 渲染

- 预览面板：接收 Agent 返回的结构化 JSON（标题、正文段落、图片URL、标签），渲染为平台卡片组件

- 平台切换：同一份结构化数据，不同平台模板渲染不同排版

- 图片/视频展示：对话流中以缩略图展示，预览面板中按平台尺寸展示

- 无需独立的图片/视频编辑 UI：复杂素材编辑建议使用专业工具完成后再上传

预览面板平台适配：

| 平台 | 预览样式 | 适配要点 |
| --- | --- | --- |
| 小红书 | 图文笔记卡片 | 3:4 封面图 + emoji 标题 + 标签云 |
| 公众号 | 图文消息预览 | 标题 + 摘要 + 正文段落 + 内文配图 |
| 抖音（V2） | 竖版视频卡片 | 9:16 封面 + 标题 + 时长标签 |
| B站（V2） | 横版视频卡片 | 16:9 封面 + 标题 + 简介 |

3  子 Agent 详细设计

3.1  Agent 选择与调度

不做意图识别，用户在首页直接选择要使用的 Agent。每个 Agent 是独立的工作台，拥有专属的输入表单和预览面板。

首页 Agent 选择卡片：

| Agent | 图标 | 一句话描述 | 进入后的工作台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文案创作 | 编辑 | 各平台风格化文案一键生成 | 对话输入 + 右侧平台排版预览 |
| 图片生成 | 图片 | 文字描述生成配图/封面/海报 | Prompt 输入 + 图片画廊预览 |
| 视频生成 | 视频 | 脚本/描述生成短视频 | 脚本输入 + 视频进度/预览 |

Agent 间协作：

- 文案完成后，可一键「生成配图」跳转图片 Agent（自动携带文案关键信息）

- 图片完成后，可一键「生成视频」跳转视频 Agent（自动携带图片素材）

- 每个 Agent 独立运作，协作通过页面跳转 + 数据传递实现，无需中央调度

3.2  文案创作 Agent（Copywriting）

职责：各平台风格化文案生成

支持平台与格式：

| 平台 | 内容类型 | 风格特点 | 字数/时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书 | 图文笔记 | 口语化、emoji多、标题党、干货+种草 | 300-800字 |
| 小红书 | 视频脚本 | 节奏快、hook强、口语化 | 15-60秒 |
| 公众号 | 推文 | 深度内容、结构清晰、标题吸引 | 1500-3000字 |
| 公众号 | 图文消息 | 简洁明了、重点突出 | 500-1000字 |
| 抖音 | 短视频脚本 | 前3秒hook、节奏紧凑、口播为主 | 15-60秒 |
| 通用 | 营销文案 | AIDA模型、痛点切入 | 不限 |

实现方式：

- 每个平台维护独立的 Prompt 模板库，包含平台风格规范

- 支持「爆款分析」功能：输入参考文案，LLM 分析结构并生成类似风格文案

- 支持「标题生成」功能：一次性生成 5-10 个候选标题供用户选择

- 支持关键词 / 话题标签自动推荐

- 输出格式化为平台可直接粘贴的富文本

Prompt 设计示例（小红书笔记）：

System: 你是小红书爆款文案专家。根据用户提供的主题，生成一篇小红书图文笔记。要求：1) 标题带emoji，使用数字/疑问/对比等吸睛技巧；2) 正文口语化，适当使用emoji分隔段落；3) 包含干货点3-5个；4) 结尾带互动引导和话题标签；5) 总字数500-800字。

3.3  图片生成 Agent（Image Creator）

职责：基于文字描述生成配图、封面、海报

核心能力：

| 能力 | 实现方式 | API |
| --- | --- | --- |
| 文生图 | 用户描述 → Prompt 优化 → 调用图像 API | 通义万相 / DALL-E 3 |
| 图生图 | 参考图 + 描述 → 调用图像 API | 通义万相 / SD WebUI API |
| 风格迁移 | 指定风格模板 + 内容描述 | SD ControlNet API |
| 尺寸适配 | 根据平台自动裁剪/缩放 | Pillow 图像处理 |
| 封面合成 | 图片 + 文字排版 → 封面图 | Pillow + 模板引擎 |

Prompt 优化流水线：

- Step 1: LLM 将用户的简单描述扩展为详细的图像 Prompt（英文）

- Step 2: 添加风格关键词、质量词、负面 Prompt

- Step 3: 调用图像生成 API

- Step 4: 后处理（尺寸调整、水印、质量检查）

平台尺寸预设：

| 平台 | 封面尺寸 | 配图尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 小红书 | 1080x1440 (3:4) | 1080x1080 (1:1) |
| 公众号 | 900x500 (封面) | 宽度720 (内文) |
| 抖音 | 1080x1920 (9:16) | 1080x1920 |
| 通用 | 1920x1080 (16:9) | 自定义 |

3.4  视频生成 Agent（Video Creator）

职责：短视频素材生成、脚本到视频转换

核心能力：

| 能力 | 实现方式 | API |
| --- | --- | --- |
| 文生视频 | 文案/描述 → 视频片段生成 | 可灵 API / 通义万相视频 |
| 图生视频 | 封面图 + 动态描述 → 视频 | 可灵 API |
| 视频配音 | TTS 文字转语音 | 阿里云 TTS / Edge TTS |
| 字幕生成 | 语音/文案 → 字幕文件(SRT) | Whisper API / 本地 ASR |

视频生成流程：

- Step 1: 文案 Agent 提供脚本，或用户直接描述

- Step 2: 视频 Agent 拆解为分镜脚本（场景描述、时长、转场）

- Step 3: 逐场景调用视频生成 API

- Step 4: 可选配音（TTS）和字幕

- Step 6: 输出最终视频

4  内容审核系统

4.1  审核架构

内容审核贯穿整个内容生产流水线，采用「机审 + 人审」双保险机制。机审覆盖所有生成内容的自动检测，人审作为高风险内容的最终把关。

4.2  审核维度

| 维度 | 文本审核 | 图片审核 | 视频审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政治敏感 | 关键词 + 语义模型 | OCR + 视觉模型 | 帧提取 + OCR + 视觉模型 |
| 色情低俗 | 关键词 + 语义模型 | NSFW 检测模型 | 帧提取 + NSFW 检测 |
| 暴力血腥 | 关键词 + 语义模型 | 视觉分类模型 | 帧提取 + 视觉分类 |
| 虚假信息 | 事实核查 + 溯源 | 图片篡改检测 | 深度伪造检测 |
| 广告法合规 | 极限词/违禁词库 | 价格/功效标注检查 | 口播内容转文字后检查 |
| 版权风险 | 文本查重 | 图片版权检测 | 音乐/素材版权检查 |

4.3  审核流程

- 实时审核（文本）：文案生成完成后同步审核，延迟 < 1s

- 异步审核（图片/视频）：提交审核任务，轮询或回调获取结果

- 审核结果分级：通过 / 疑似 / 拒绝，疑似内容进入人工审核队列

- 自动修复：对可修复的问题（如极限词），自动替换后重新审核

4.4  技术方案

| 组件 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本审核 | 阿里云内容安全 API + 本地关键词库 | 云端准确率高，本地关键词库做第一道过滤 |
| 图片审核 | 阿里云图片审核 + 本地 NSFW 模型 | 云端审核为主，本地模型降低 API 调用成本 |
| 视频审核 | FFmpeg 抽帧 + 图片审核管线 | 每 2 秒抽取关键帧，走图片审核流程 |
| 审核日志 | PostgreSQL | 记录所有审核结果，支持追溯和统计 |

5  平台发布对接

5.1  对接平台

| 平台 | 发布方式 | 内容类型 | 认证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书 | 开放平台 API（需申请） | 图文笔记、视频笔记 | OAuth 2.0 |
| 微信公众号 | 微信公众平台 API | 图文消息、素材管理 | OAuth 2.0 + AppSecret |
| 抖音（二期） | 抖音开放平台 API | 短视频发布 | OAuth 2.0 |
| B站（二期） | B站开放平台 API | 视频投稿 | OAuth 2.0 |

5.2  发布流程

- 1. 用户授权：OAuth 2.0 授权流程，获取并存储 access_token

- 2. 内容预览：发布前展示最终效果预览，用户确认

- 3. 格式转换：将内部格式转换为目标平台要求的格式

- 4. 素材上传：图片/视频上传至平台素材库，获取 media_id

- 5. 创建草稿 / 直接发布：根据用户选择执行

- 6. 定时发布：支持设置发布时间，通过任务队列调度

- 7. 结果回调：发布成功后记录链接，失败则重试或通知用户

5.3  账号管理

- 支持同一用户绑定多个平台账号

- Token 自动续期：过期前提醒用户重新授权

- 发布记录：记录每次发布的时间、平台、状态、链接

- 数据回流（二期）：拉取发布后的阅读量、点赞等数据

6  模型选择与计费

6.1  模型分类与计费模式

不同类型的模型采用完全不同的计费方式。系统需要统一管理模型配置和费用追踪，支持按模型、按任务类型统计消耗。

| 模型类型 | 计费单位 | 计费模式 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 文字模型 | Token（输入+输出分别计费） | 按量计费：元/千tokens | 输入价格低于输出价格；长上下文成本高 |
| 图像生成模型 | 张 / 次 | 按次计费：元/张 | 价格与分辨率/质量档位挂钩；高级模型价格更高 |
| 视频生成模型 | 秒 / 次 | 按时长计费：元/秒 | 单价最高；生成时长越长费用越高；分辨率影响价格 |
| TTS 语音模型 | 字符数 / 字数 | 按量计费：元/千字符 | 不同音色价格不同；长音频需分段计费 |
| 内容审核模型 | 次 | 按次计费：元/次 | 文本审核便宜；图片/视频审核按帧计费较贵 |
| Embedding 模型 | Token | 按量计费：元/千tokens | 单价最低，通常可忽略 |

6.2  LLM 模型选择与定价

LLM 选型策略：

- 默认模型：DeepSeek-V4-FLASH（日常文案生成，成本最低）

- 高质量模式：DeepSeek-V4-PRO（用户选择「高质量」时切换）

- 用户可手动切换模型，系统显示预估费用

6.3  图像生成模型选择与定价

| 模型 | 厂商 | 单价 | 分辨率 | 生成速度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通义万相-标准 | 阿里云 | 0.04元/张 | 1024x1024 | 3-5秒 | 日常配图、笔记插图（性价比首选） |
| 通义万相-高清 | 阿里云 | 0.16元/张 | 2048x2048 | 5-10秒 | 封面图、海报（高质量需求） |
| DALL-E 3 | OpenAI | $0.04/张(标准) | 1024x1024 | 10-15秒 | 创意图片、复杂场景（海外场景） |
| DALL-E 3 HD | OpenAI | $0.08/张 | 1024x1792 | 15-20秒 | 高清大图 |
| Stable Diffusion 3 | Stability | $0.035/张 | 1024x1024 | 3-8秒 | 风格化图片、艺术创作 |
| Midjourney | Midjourney | $0.01-0.05/张 | 1024x1024+ | 30-60秒 | 最高质量艺术图片 |

图像模型选型策略：

- 默认：通义万相-标准（成本低、速度快，满足日常配图）

- 封面/海报：通义万相-高清 或 DALL-E 3 HD（分辨率要求高的场景）

- 创意需求：Midjourney（用户手动选择「创意模式」）

- 平台尺寸自动适配：生成后通过 Pillow 裁剪/缩放，避免重复生成

6.4  视频生成模型选择与定价

视频生成是所有模型中单价最高的，且生成耗时长（分钟级），需特别关注成本控制。

| 模型 | 厂商 | 单价 | 时长限制 | 生成速度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可灵-标准 | 快手 | 0.5元/秒 | 5-30秒 | 1-3分钟 | 短视频素材（性价比首选） |
| 可灵-高品质 | 快手 | 1.0元/秒 | 5-15秒 | 3-5分钟 | 高质量短视频 |
| 通义万相视频 | 阿里云 | 0.3元/秒 | 5-10秒 | 2-4分钟 | 简单动态效果 |
| Runway Gen-3 | Runway | $0.05/秒 | 5-10秒 | 1-2分钟 | 创意视频（海外场景） |
| Sora | OpenAI | $0.4/秒(预估) | 最长60秒 | 2-5分钟 | 最长时长、最高质量 |
| Pika | Pika | $0.01/秒 | 3-4秒 | 30-60秒 | 短动效、表情包 |

视频模型选型策略：

- 默认：可灵-标准（国内可用、性价比最高）

- 高质量需求：可灵-高品质（用户确认后使用，提前显示费用）

- 长视频方案：多段短视频生成 + FFmpeg 拼接，控制单段成本

- 费用预警：视频生成前必须向用户展示预估费用，用户确认后才执行

6.5  其他模型定价参考

| 模型类型 | 推荐模型 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TTS 语音 | 阿里云 CosyVoice | 0.02元/千字符 | 多音色可选，支持情感语音 |
| TTS 语音 | Edge TTS（免费） | 免费 | 微软 Edge 浏览器内置，质量尚可，适合开发阶段 |
| ASR 语音识别 | 阿里云 Paraformer | 0.006元/秒 | 中文识别准确率高 |
| ASR 语音识别 | Whisper API | $0.006/分钟 | OpenAI，多语言支持好 |
| Embedding | text-embedding-v3 | 0.0007元/千tokens | 阿里云，中文效果好 |
| Embedding | bge-base-zh-v1.5 | 免费（本地部署） | BAAI 开源，本地推理零成本 |
| 内容审核 | 阿里云内容安全 | 0.001元/次 | 文本审核，按次计费 |
| 内容审核 | 阿里云图片审核 | 0.003元/张 | 图片审核，按张计费 |

6.6  统一计费系统设计

系统内置统一的费用追踪和计费模块，对所有模型调用进行计量和统计。

计费数据模型：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| model_id | 模型标识（如 qwen-turbo / kelvin-standard） |
| model_type | 模型类型（llm / image / video / tts / asr / embedding / review） |
| billing_unit | 计费单位（token / image / second / character / request） |
| input_price | 输入单价（LLM 输入 tokens，其他为 0） |
| output_price | 输出单价（LLM 输出 tokens，其他同 unit_price） |
| unit_price | 单位价格（非 LLM 模型的统一单价） |
| input_count | 本次调用输入量 |
| output_count | 本次调用输出量 |
| total_cost | 本次调用总费用（元） |

费用追踪流程：

- 1. 每次模型调用前，根据 model_id 查找计费规则

- 2. 调用完成后，记录实际 input_count / output_count

- 3. 计算 total_cost 并写入调用日志

- 4. 支持按用户 / 按项目 / 按模型类型 / 按时间维度统计费用

- 5. 支持费用告警：单用户日消费超过阈值时通知

费用统计维度：

| 维度 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 按模型类型 | LLM / 图像 / 视频 / TTS / 审核 | 了解各类模型的成本占比 |
| 按具体模型 | qwen-turbo / dall-e-3 / kelvin 等 | 对比不同模型的成本效益 |
| 按用户 | 每个用户的累计消耗 | 用户额度管理、定价依据 |
| 按任务 | 每个任务的全链路费用 | 单次创作的完整成本 |
| 按时间 | 日/周/月的费用趋势 | 预算控制、增长分析 |

6.7  成本控制策略

| 策略 | 说明 | 适用模型 |
| --- | --- | --- |
| 模型降级 | 默认使用低价模型，仅在需要时升级 | LLM |
| 缓存复用 | 相同/相似请求缓存结果，避免重复调用 | LLM / 图像 |
| 尺寸复用 | 生成大图后裁剪适配，不重复生成 | 图像 |
| 分段控制 | 视频限制单段时长，多段拼接替代长视频 | 视频 |
| 费用预估 | 视频/高质量图像生成前显示预估费用 | 图像 / 视频 |
| 额度管控 | 用户级日/月消费上限 | 全部 |
| 异步队列 | 非实时任务排队执行，错峰降低成本 | 视频 / 图像 |

7  数据库设计

7.1  核心数据模型

| 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户表 | id, name, email, created_at |
| platform_accounts | 平台账号绑定 | id, user_id, platform, access_token, expires_at |
| projects | 创作项目 | id, user_id, title, type, status |
| tasks | 任务表 | id, project_id, agent_type, status, input, output |
| generated_text | 生成文案 | id, task_id, platform, content, title, tags |
| generated_image | 生成图片 | id, task_id, prompt, image_url, size |
| generated_video | 生成视频 | id, task_id, script, video_url, duration |
| review_logs | 审核记录 | id, task_id, content_type, result, detail |
| publish_records | 发布记录 | id, project_id, platform, status, published_url |
| model_configs | 模型配置表 | id, model_id, model_type, provider, unit_price, input_price, output_price, enabled |
| usage_logs | 调用计费日志 | id, user_id, task_id, model_id, input_count, output_count, total_cost, created_at |
| user_balance | 用户余额/额度 | id, user_id, balance, daily_limit, monthly_limit, monthly_used |

8  核心 API 设计

8.1  Agent 对话接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/chat | 发送消息给 Agent，自动路由 |
| POST | /api/v1/chat/stream | 流式响应（SSE） |
| GET | /api/v1/chat/{session_id}/history | 获取对话历史 |
| DELETE | /api/v1/chat/{session_id} | 清除对话历史 |

8.2  文案生成接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/copy/generate | 生成文案（指定平台和主题） |
| POST | /api/v1/copy/titles | 生成候选标题 |
| POST | /api/v1/copy/rewrite | 改写/优化现有文案 |

8.3  图片生成接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/image/generate | 生成图片（文生图） |
| POST | /api/v1/image/edit | 编辑图片（图生图） |
| GET | /api/v1/image/{task_id} | 查询生成状态 |

8.4  视频生成接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/video/generate | 提交视频生成任务 |
| GET | /api/v1/video/{task_id} | 查询生成状态和进度 |
| POST | /api/v1/video/{task_id}/concat | 拼接多个视频片段 |

8.5  审核与发布接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/review/text | 提交文本审核 |
| POST | /api/v1/review/media | 提交图片/视频审核 |
| GET | /api/v1/review/{task_id} | 查询审核结果 |
| POST | /api/v1/publish/{project_id} | 发布到指定平台 |
| GET | /api/v1/publish/records | 查询发布记录 |
| GET | /api/v1/platform/auth/{platform} | 获取平台 OAuth 授权链接 |

8.6  模型与计费接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/models | 获取可用模型列表（按类型筛选） |
| GET | /api/v1/models/{model_id} | 获取模型详情及定价 |
| POST | /api/v1/chat | 发送消息（支持 model 参数指定模型） |
| GET | /api/v1/usage/daily | 查询当日费用统计 |
| GET | /api/v1/usage/summary | 费用汇总（按模型/用户/时间维度） |
| GET | /api/v1/usage/logs | 调用明细日志 |
| GET | /api/v1/balance | 查询当前用户余额和额度 |
| POST | /api/v1/balance/alert | 设置费用告警阈值 |

9  开发计划

9.1  总体里程碑（AI 辅助编程）

全程使用 AI 辅助编程（Claude Code / Cursor / GitHub Copilot），代码生成效率提升 3-5 倍。原 20 周计划压缩至 8 周完成。核心策略：AI 负责代码生成和模板编写，人工负责架构设计、Prompt 调优和质量把控。

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: 基础设施 | 第1周 | 项目脚手架、数据库、API 框架、LLM 接入 | 可运行的后端服务 + LLM 对话 Demo |
| Phase 1: 通用 Agent | 第2周 | 通用问答、文档生成、PPT 生成 | 通用 Agent 完整功能 |
| Phase 2: 文案 Agent | 第3周 | 多平台文案生成、标题生成、Prompt 模板 | 文案 Agent + 小红书/公众号支持 |
| Phase 3: 图片 Agent | 第4周 | 文生图、图生图、尺寸适配、封面合成 | 图片 Agent + 图像处理管线 |
| Phase 4: 视频 Agent | 第5周 | 文生视频、配音、字幕、拼接 | 视频 Agent + 视频处理管线 |
| Phase 5: 审核系统 | 第5-6周 | 文本审核、图片审核、视频审核 | 全链路内容审核 |
| Phase 6: 平台发布 | 第6周 | 小红书、公众号 OAuth + 发布对接 | 一键发布功能 |
| Phase 7: 前端 + 联调 | 第7周 | Web UI、端到端联调、用户体验优化 | 可交付的完整平台 |
| Phase 8: 测试上线 | 第8周 | 性能测试、安全测试、灰度上线 | 生产环境部署 |

9.2  Phase 0: 基础设施（第1周）

目标：搭建项目骨架，打通 LLM 调用链路

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化（FastAPI + 目录结构 + 配置管理） | AI生成 + 人工审核 | 0.5天 | P0 |
| 数据库设计 + Migration 脚本（Alembic） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| LLM API 封装（通义千问 + OpenAI 兼容） | AI生成 + 人工调试 | 1天 | P0 |
| 主控 Agent 基础框架（意图识别 + 路由） | AI生成 + 人工设计 | 2天 | P0 |
| 对话管理模块（Session + 消息历史） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 基础单元测试 + CI 配置 | AI生成 | 0.5天 | P1 |

9.3  Phase 1: 通用 Agent（第2周）

目标：实现知识问答和办公辅助能力

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用问答功能（LLM 直接对话） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 文档生成（Markdown -> Word/PDF） | AI生成 + 人工调试 | 1.5天 | P0 |
| PPT 生成（JSON -> PPTX 模板填充） | AI生成 + 人工调试 | 1.5天 | P0 |
| 多轮对话 + 上下文管理 | AI生成 | 1天 | P0 |
| Prompt 模板管理系统 | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 功能测试 + 优化 | 人工 | 1天 | P1 |

9.4  Phase 2: 文案 Agent（第3周）

目标：实现多平台风格化文案生成

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文案 Agent 框架搭建 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 小红书笔记生成 + Prompt 模板 | AI生成 + 人工调优Prompt | 1.5天 | P0 |
| 公众号文章生成 + Prompt 模板 | AI生成 + 人工调优Prompt | 1.5天 | P0 |
| 标题批量生成 + 话题标签推荐 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 爆款文案分析 + 风格模仿 | AI生成 | 1天 | P1 |
| 文案改写/润色功能 | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 测试 + Prompt 调优 | 人工 | 0.5天 | P0 |

9.5  Phase 3: 图片 Agent（第4周）

目标：实现文生图和图片后处理能力

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片 Agent 框架搭建 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 文生图 API 接入（通义万相） | AI生成 + 人工调试 | 1天 | P0 |
| Prompt 优化流水线（中文 -> 英文优化 Prompt） | AI生成 + 人工调优 | 1天 | P0 |
| 图片后处理（尺寸裁剪、水印、质量检查） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 封面合成（图片 + 文字排版模板） | AI生成 | 1.5天 | P1 |
| 异步任务管理（Celery + 进度查询） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 测试 + 图片质量调优 | 人工 | 1天 | P1 |

9.6  Phase 4: 视频 Agent（第5周）

目标：实现短视频生成全链路

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频 Agent 框架搭建 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 视频生成 API 接入（可灵） | AI生成 + 人工调试 | 1天 | P0 |
| 分镜脚本生成（LLM 拆解场景） | AI生成 + 人工调优 | 1天 | P0 |
| TTS 配音（阿里云 TTS / Edge TTS） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 字幕生成（Whisper / 本地 ASR） | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| FFmpeg 视频拼接 + 转场 | AI生成 | 1天 | P0 |
| 视频进度管理 + 存储 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 测试 + 质量调优 | 人工 | 1天 | P1 |

9.7  Phase 5: 内容审核（第5-6周）

目标：构建全链路内容审核能力

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核框架搭建（统一审核接口） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 文本审核（关键词库 + 阿里云 API） | AI生成 + 人工调规则 | 1天 | P0 |
| 图片审核（阿里云 + 本地 NSFW 模型） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 视频审核（FFmpeg 抽帧 + 图片审核管线） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 审核结果管理 + 人工审核队列 | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 自动修复（极限词自动替换） | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 测试 + 审核规则调优 | 人工 | 1天 | P0 |

9.8  Phase 6: 平台发布（第6周）

目标：实现内容一键发布到各平台

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布框架搭建（统一发布接口） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 小红书 OAuth + 发布 API 对接 | AI生成 + 人工调试 | 2天 | P0 |
| 微信公众号 OAuth + 发布 API 对接 | AI生成 + 人工调试 | 2天 | P0 |
| 定时发布 + 任务队列调度 | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 发布记录 + 结果回调 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 账号管理 + Token 续期 | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 测试 | 人工 | 0.5天 | P0 |

9.9  Phase 7-8: 前端 + 测试上线（第7-8周）

目标：完成前端界面和全链路联调，上线生产环境

| 任务 | 方式 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端项目初始化（React + Tailwind） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 对话界面 + 流式输出 | AI生成 + 人工调试 | 1天 | P0 |
| 文案生成界面（平台选择、预览、编辑） | AI生成 + 人工调试 | 1.5天 | P0 |
| 图片生成界面（生成、画廊、编辑） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 视频生成界面（进度、预览、管理） | AI生成 | 1天 | P0 |
| 审核管理界面（审核队列、结果查看） | AI生成 | 0.5天 | P1 |
| 发布管理界面（账号绑定、发布记录） | AI生成 | 0.5天 | P0 |
| 端到端联调 + Bug 修复 | 人工 + AI辅助 | 2天 | P0 |
| 性能测试 + 安全测试 | AI辅助 | 1天 | P0 |
| 灰度上线 + 监控 | 人工 | 1天 | P0 |

10  风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 API 限制/变更 | 发布功能不可用 | 中 | 维护平台适配层，API 变更时快速适配；备选方案：手动复制粘贴 |
| LLM API 价格上涨或不稳定 | 成本增加，服务不可用 | 中 | 支持多 LLM 供应商切换；关键路径增加本地模型兜底 |
| 图像/视频生成质量不达标 | 用户不满意 | 高 | Prompt 持续优化；增加人工微调选项；引入参考图机制 |
| 内容审核误判率高 | 合规风险或体验差 | 中 | 机审 + 人审双保险；持续积累审核案例优化模型 |
| 各平台内容规范变更 | 内容被平台处罚 | 中 | 定期更新 Prompt 模板和审核规则；关注平台公告 |
| 数据安全与隐私 | 用户数据泄露 | 低 | 数据加密存储；API Key 安全管理；最小权限原则 |

11  后续扩展规划

| 方向 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 平台扩展 | 对接抖音、B站、快手、微博等更多平台 | 高 |
| 数据回流 | 拉取发布后的阅读/点赞/评论数据，生成数据分析报告 | 高 |
| AI 选题 | 基于热点趋势自动推荐创作选题 | 中 |
| 协作功能 | 多人协作创作、审批流程 | 中 |
| 本地模型 | 关键 Agent 迁移至本地部署，降低 API 成本 | 低 |
| 多语言 | 支持英文、日文等多语言内容创作 | 低 |
| 移动端 | 开发小程序 / App 版本 | 低 |

12  V1 版本计划（精简版）

12.1  V1 定位

V1 版本聚焦核心价值，仅包含文案生成 + 平台发布两大核心能力，实现从文案创作到一键发布的最小闭环。图片生成、视频生成、内容审核留待 V2 版本迭代。V1 目标：快速验证产品价值，获得用户反馈，跑通商业模式。

V1 包含范围：

- 文案创作 Agent：小红书笔记、公众号文章等多平台文案生成

- 平台发布：小红书 + 微信公众号发布对接

- 基础 Web UI：首页 Agent 选择 + 文案工作台（对话 + 右侧预览面板）+ 发布管理

V1 不包含：

- 图片生成 Agent（V2）

- 视频生成 Agent（V2）

- 内容审核系统（V2）

- 定时发布、数据回流等高级功能（V2）

12.2  V1 开发计划（3周）

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1: 基础设施 + 文案Agent | 第1周 | FastAPI 脚手架、数据库、LLM 接入、文案创作 Agent 核心功能 | 可生成文案的 Agent 服务 |
| Week 2: 平台发布 + 前端 | 第2周 | 小红书/公众号 OAuth 对接、发布功能、双栏布局 Web UI | 可发布文案到平台 |
| Week 3: 联调 + 测试上线 | 第3周 | 端到端联调、Prompt 调优、Bug 修复、灰度上线 | 可交付的 V1 产品 |

V1 详细任务拆解：

第1周：基础设施 + 文案 Agent

| 任务 | 方式 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 项目初始化 + 目录结构 + 配置管理 | AI生成 | 0.5天 |
| PostgreSQL 数据库设计 + Alembic Migration | AI生成 | 0.5天 |
| LLM API 封装（通义千问 + OpenAI 兼容） | AI生成 + 人工调试 | 1天 |
| 文案 Agent 框架搭建 + 对话管理（Session + 消息历史） | AI生成 + 人工设计 | 1天 |
| 小红书笔记生成 + Prompt 模板（含 emoji、标签） | AI生成 + 人工调Prompt | 1.5天 |
| 公众号文章生成 + Prompt 模板（含结构化排版） | AI生成 + 人工调Prompt | 1.5天 |
| 标题批量生成 + 话题标签推荐 | AI生成 | 0.5天 |

第2周：平台发布 + 前端（双栏布局）

| 任务 | 方式 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 小红书 OAuth 授权流程 + 发布 API 对接 | AI生成 + 人工调试 | 2天 |
| 微信公众号 OAuth + 素材管理 + 发布 API 对接 | AI生成 + 人工调试 | 2天 |
| 发布记录管理（状态追踪、发布链接） | AI生成 | 0.5天 |
| React + Tailwind 项目初始化 + 双栏布局骨架 | AI生成 | 0.5天 |
| 左侧对话界面 + SSE 流式输出 + Markdown 渲染 | AI生成 + 人工调试 | 1天 |
| 右侧发布预览面板（平台卡片组件 + 结构化JSON渲染） | AI生成 + 人工调试 | 1天 |
| 平台切换（小红书/公众号预览样式自动适配） | AI生成 | 0.5天 |
| 账号绑定管理界面 | AI生成 | 0.5天 |

第3周：联调 + 测试上线

| 任务 | 方式 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 端到端联调（对话 -> 文案生成 -> 预览 -> 发布） | 人工 | 1.5天 |
| Prompt 调优（各平台文案质量优化） | 人工 | 1天 |
| Bug 修复 + 边界情况处理 | AI辅助 + 人工 | 1天 |
| 用户体验优化（交互细节、错误提示） | 人工 | 0.5天 |
| 灰度部署 + 监控配置 | 人工 | 0.5天 |
| 文档编写（API 文档、使用说明） | AI生成 | 0.5天 |

12.3  V1 成功指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文案生成可用率 | > 80% | 生成的文案无需大幅修改即可使用 |
| 预览与发布一致性 | > 95% | 预览面板展示效果与实际发布效果一致 |
| 平台发布成功率 | > 95% | 发布到小红书/公众号的成功率 |
| 端到端耗时 | < 60s | 从输入需求到文案生成完成 |
| 单用户日均使用 | > 3次 | 验证产品粘性 |
| 覆盖平台 | 2个 | 小红书 + 微信公众号 |

12.4  V1 -> V2 演进路径

V1 上线并验证产品价值后，按以下优先级迭代 V2 功能：

| 优先级 | 功能 | 预计周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 图片生成 Agent | 1-2周 | 文案配图是最强需求，AI辅助快速接入 |
| P0 | 内容审核（文本审核） | 1周 | 合规底线，防止违规内容发布 |
| P1 | 视频生成 Agent | 2-3周 | 短视频趋势，但生成质量和周期需验证 |
| P1 | 内容审核（图片/视频审核） | 1周 | 多媒体内容的合规保障 |
| P2 | 定时发布 | 3天 | 支持预约发布时间 |
| P2 | 数据回流 | 1周 | 拉取发布后数据，生成分析报告 |
| P2 | 更多平台（抖音/B站） | 1-2周/平台 | 平台扩展 |